Bài 4

Phần 1

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Thiếu hạng mục này gây sai lệnh tiền của khách hàng |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Phải có chức năng này để áp dụng cách chương trình khuyến mãi |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Should | Khách vẫn có thể thanh toán tiền mặt . nhưng sau này phải có thêm chức năng |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Won’t | Thống nhất không triển khai trong lần này |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Khách vẫn có thể gọi điện đc |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Khách vẫn có thể đặt xe bình thường |

Phần 2

(a) Giữa Sprint, đội bị chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc

Đội nên bỏ  6  trước, sau đó cân nhắc bỏ 5 nếu vẫn thiếu thời gian. Đội phải ưu tiên giữ 1 và 2 vì sửa lỗi thu sai tiền và chức năng áp mã là các điều kiện cốt lõi của bản phát hành; 3 vẫn có thể lùi nếu thanh toán tiền mặt còn hoạt động và chưa có yêu cầu bắt buộc khác.

(b) Công ty quyết định từ bản mới này tài xế không nhận tiền mặt nữa

Nhãn #3 phải đổi từ Should thành Must, vì khách không còn phương thức thanh toán thay thế. Nếu không có RikkeiPay hoặc một phương thức thanh toán khác được triển khai, khách sẽ không thể thanh toán chuyến đi và bản mới không đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.